Gerência de Projetos de Software

|  |  |
| --- | --- |
| **Declaração de Escopo** | |
| **Projeto:** WellbeingHR | |
| **Gerente do Projeto**: Edgard de Paiva Melo Filho | |
| **Objetvo do projeto (em uma frase)** | |
| Desenvolver um sistema móvel chamado WellBeingHR para garantir um ambiente de trabalho  de alta qualidade, priorizando a saúde mental estável dos funcionários. | |
| **Escopo do projeto/produto (etapas do ciclo de vida e objetivo de cada uma)** | |
| 1. Desenvolvimento de uma plataforma de gestão de recursos humanos. 2. Funcionalidades desde o recrutamento e seleção até o desenvolvimento e avaliação de desempenho dos colaboradores. 3. Inclusão de um sistema de recrutamento e seleção com análise de currículos e agendamento   de entrevistas.   1. Implementação de um módulo de gestão de competências para identificação e desenvolvimento de habilidades dos colaboradores. 2. Integração de um sistema de avaliação de desempenho com feedback contínuo. 3. Ferramentas para gerenciamento de benefícios, controle de ponto e folha de pagamento. 4. Consideração de integrações com sistemas de ERP e CRM para gestão eficiente e integrada de processos organizacionais. 5. Implementação de uma Inteligência Artificial para mensurar o bem-estar emocional da equipe, utilizando métricas extraídas pelo time de dados e questionários periódicos enviados aos colaboradores. 6. Centralização e otimização dos processos relacionados à gestão de pessoas. | |
| **Limites do projeto (o que não será feito)** | |
| 1. Integração com outros softwares ou mesmo softwares do cliente que não acordados no escopo do projeto. 2. Migração de dados de sistemas legados 3. Suporte 24/7 após a implantação 4. Desenvolvimento de documentação | |
| **Restrições (o que restringe/condiciona o projeto)** | |
| 1. Orçamento limitado: o projeto será executado dentro de um orçamento definido e não haverá flexibilidade extrema de aumento de custos. 2. Prazo fixo: o desenvolvimento do sistema deve ser concluído dentro do prazo estabelecido, com possibilidade de prorrogação em caso de acordo entre as partes. 3. Conformidade Legal: O sistema deve ser desenvolvido seguindo todas as leis e regulamentação de privacidade de dados relevantes. | |
| **Premissas (condições para iniciar o projeto)** | |
| 1. Greenlight do cliente: Aprovação dos stakeholders. 2. Preparação para desenvolvimento: aquisição de máquinas, infraestrutura e recursos humanos para o início do desenvolvimento. 3. Acesso aos dados necessários: A equipe de desenvolvimento terá acesso aos dados e informações necessárias. | |
| Marcos agendados e entregas | |
| **Id. do Marco** | **Entregáveis Previstos** |
| 1. 20% | Plano inicial de projeto |
| 2. 40% | Apresentação de opções de UI ao cliente |
| 3. 60% | Apresentação de modelo em alpha do |

|  |  |
| --- | --- |
|  | projeto. |
| 4. 80% | Apresentação de versão com correções  alterações acordadas com o cliente |
| 5. 100% | Deploy final e ativação do sistema de suporte  técnico |